《人工智能导论》课程项目中期汇报

| 项目编号 | 无 | 项目题目 | 基于多视角图像条件的前向式 3D 重建 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 无 | 组长 | （姓名 + 学号） |
| 组员 | 冷昕煜-24307130189 | 当前代码仓库（如有） | 无 |

- 当前阶段摘要

本阶段主要完成了项目方向相关的理论调研和实验目标收敛。初期规划中，我们曾将项目管线暂定为“Image → 多视角 2D → 3DGS”。但经过近期调研后，我们认为不宜过早固定具体 3D 表示，而应先收敛项目目标和执行方式，再选择合适的 3D 表示。因此，当前项目不再承诺固定输出 3DGS，而是将 3DGS、深度图、点图、点云、相机参数、隐式表示等都视为可能的中间或最终表示。

受 VGGT 类方法启发，项目把模型具体到 “前向式 3D 推断”。 当然项目不以复现完整前沿模型为目标，而是实现一个课程规模可训练、可推理的轻量前向式模型。

- 数据准备

Ojaverse: 3d模型，确定实验所需视角后可进一步渲染为2d图像

Co3Dv2: real multiveiw picture

选取其中的部分子集。

下载脚本见./dataset

- 调研进度

3D 表示：已调研 depth、point cloud、implicit field、NeRF、3DGS 等表示。

渲染方式：已调研 surface rendering、volume rendering、differentiable primitive rendering。

预训练 3D 生成模型：已调研 Point-E、Shap-E、Zero123++ 等代表性方法，并初步尝试运行 Point-E / Shap-E 的官方推理流程。其中，Point-E 采用前向式扩散生成流程，可由文本或图像条件生成点云结果，适合作为低成本 3D 生成 baseline；Shap-E 进一步生成可解码为 mesh 或 NeRF 的隐式 3D 表示，体现了从点云输出向资产化 3D 表示过渡的思路；Zero123++ 则侧重于由单张图像生成一致的多视角图像，可作为“单图条件 → 多视角输入”的前置模块。上述方法暂不作为本项目的完整复现目标，而作为外部参考模型、效果对比对象和可选工具链。

4. 方向收敛

- 模型收敛：受 VGGT 类方法启发，把模型具体为 “训练一个跨样本共享参数的前向式神经渲染模型”。

- 管线收敛：目前减少对单图生成多视角的关注，主要关注“多视角图像 → 3D 表示 / 目标视角图像”的前向式推断。考虑到“单图 → 多视角”和“多视角 → 3D”可以解耦，前者暂不作为本项目核心训练目标。若后续时间允许，可尝试借助 Zero123++ 等预训练多视角扩散模型，将单张输入图像扩展为多视角图像，再接入本项目的多视角 3D 重建流程，从而形成一个扩展版 image-to-3D pipeline。

- 指标收敛：PSNR、SSIM、LPIPS、效率。考虑图生3D的背景下，很多3D表示天然不适合3D的指标，故目前主要考虑2D一致性的指标。

- 3D表示暂不写死：不再确定为3DGS。待充分进行文献调研后选择合适的。

5. 模型设计

目前模型结构尚未最终确定，但已明确以下设计约束：

- 输入为多视角图像及其相机信息。

- 输出为某3D 表示，或目标视角图像。

- 模型参数共享

- 明确的监督和先验，2D一致性/3D先验

- 设计依据：已有模型表明，前向式 3D 生成可落在 point cloud、implicit field、mesh / NeRF 等不同表示上，因此本项目暂不提前锁定 3DGS，而是优先保证多视角输入、共享参数推断和 2D 一致性监督这三点。

6. 风险/阻塞点

| 风险/阻塞点 | 影响（范围/程度） | 应对方案（本组） | 需要支持（可选） |
| --- | --- | --- | --- |
| 前向式神经渲染训练难度较高 | 可能出现收敛慢、渲染模糊 | 降低图像分辨率，减少 ray 数量； 先在小数据集/简易模型上跑通 | 暂无 |
| 完整 VGGT 复现难度过高. | 课程周期内难以完整复现大规模前向式 3D 系统 | 只吸收其前向式、多视角条件推断思想，不直接复现完整系统 | 暂无 |
| 多视角数据与相机参数格式不统一 | 可能导致训练闭环难以搭建，投影/渲染过程出错 | 优先选择格式规范的小规模数据集，先固定输入视角数量和相机参数格式 | 暂无 |

6. 下阶段计划（到期末提交前）

- 继续调研前向式多视角 3D 重建模型

- 在 point cloud、implicit field、目标视角图像三类输出中确定一种主线输出形式。

- 优化多视角数据集，明确输入视角、目标视角和相机参数格式。

- 搭建最小训练闭环：输入多视角图像，输出目标视角结果，计算重建损失。

- 跑通 Point-E 或 Shap-E 的官方推理流程，作为预训练模型 baseline，并记录输入、输出和推理耗时。

- 完成推理流程和基础评估脚本。

- 在模型跑通后，如有时间，可能做输入视角数量、表示选择或训练设置的简单消融。